# Anforderungsdokument

Make Art Studio - Türkei/Alanya

| Projekt | Make Art Studio |
| --- | --- |
| Kunde | Make Art Studio (Alanya) |
| Softwarelieferant | WAMOCON |
| Version | V1 zur Kundenfreigabe |
| Datum | 12.05.2026 |

Kundenlogo

# Anforderungsdokument (Deutsch)

## Projekt: Make Art Studio

## Version: V1 zur Kundenfreigabe

## Datum: 12.05.2026

## Softwarelieferant: WAMOCON

## Metadaten

Kunde: Make Art Studio (Alanya, Türkei)

Kontaktkanal: Telefon und Instagram

Produkttyp: Web-App, mobil optimiert

Status: Zur Kundenprüfung vor Versand

Sprache: Einfach, klar, ohne Fachjargon

## Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung

Marktanalyse: Fokus Türkei

Marktanalyse Spezialkapitel: Alanya

Wettbewerb

Zielgruppe

Nutzen

Abhängigkeiten und Machbarkeit

Anforderungen Version 1

Anforderungen Version 2

Drei Alternativkonzepte

Chancen und Risiken

Umsetzungsplan Version 1

Marke, Branding und Marketing

Qualitätssicherung und Kognitions-Validierung (K1-K6)

Quellenverzeichnis

## 1. Zusammenfassung

### 1.1 Die Idee

Make Art Studio braucht eine einfache Web-Lösung für Kursplanung, Buchung und Abo-Verwaltung.

Der Kern ist: Eltern und Erwachsene sollen schnell buchen können, und das Studio soll weniger manuelle Arbeit haben.

### 1.2 Warum jetzt?

Die digitale Nutzung in der Türkei ist hoch und steigt weiter.

Der Anteil von Familien mit Kindern ist groß.

Lokale Studios organisieren oft noch über Chat, Telefon und Tabellen.

## 2. Marktanalyse: Fokus Türkei

### 2.1 Zielmarkt und Segmentierung

Primäre Segmente:

Kreativstudios für Kinder und Erwachsene.

Nachhilfe-, Musik- und Schachschulen.

Kleine Kursanbieter mit wiederkehrenden Gruppen.

### 2.2 Marktvolumen und Wachstumsdynamik (belegte Kennzahlen)

Türkei-Bevölkerung 2025: 86.092.168.

Kinderanteil 2025: 24,8 Prozent.

Inlandsreisen 2025: 67.851.000.

Tourismusumsatz Q1/2026: plus 4,2 Prozent gegenüber Vorjahr.

Internetnutzung 16-74 Jahre 2025: 90,9 Prozent.

E-Commerce unter Internetnutzern 2025: 55,7 Prozent.

Interpretation für Make Art Studio:

Mobile Buchung ist kein Zusatz, sondern Pflicht.

Familienmarkt ist groß genug für lokale Spezialisierung.

Vertrauen, klare Informationen und einfache Buchung sind kaufentscheidend.

### 2.3 Kernproblem heute

Buchungen laufen oft über Instagram/WhatsApp/Telefon.

Reststunden von Abos werden fehleranfällig manuell gezählt.

Bei vollen Kursen fehlt oft eine saubere Warteliste.

### 2.4 Regulatorische Rahmenbedingungen Türkei

Verarbeitung personenbezogener Daten muss KVKK-konform sein.

Kinderdaten erfordern besonders klare Rollenrechte und Protokolle.

Datenexport und Berichtigungsprozesse sind Pflicht.

### 2.5 Verhaltens- und Nutzungsmuster in der Türkei

WhatsApp, YouTube und Instagram sind stark genutzt.

Viele Nutzer erwarten sofortige mobile Rückmeldung.

Termin- und Buchungsbestätigung per Nachricht reduziert Unsicherheit.

## 3. Marktanalyse Spezialkapitel: Alanya

### 3.1 Regionale Einordnung

Alanya ist touristisch und kulturell aktiv.

Es gibt laufende Veranstaltungs- und Kulturangebote der Stadt.

Familien- und Freizeitangebote sind sichtbar und regelmäßig.

### 3.2 Nachfrageindikatoren

Make Art Studio deckt mehrere Kurslinien ab: Zeichnen, Kunst, Schach, Frühförderung.

Mehrere Zielgruppen bedeuten hohe Termin- und Kapazitätskomplexität.

Daraus folgt klarer Bedarf nach strukturierter Buchungslogik.

### 3.3 Kaufkraft und Zahlungsbereitschaft

V1 bleibt bewusst ohne Online-Payment, um schnell zu starten.

Zahlungsarten in V1: Bar, Überweisung, Rechnungs-E-Mail.

Später kann Online-Payment als V2-Upgrade ergänzt werden.

### 3.4 Kanal- und Vertriebsrealität vor Ort

Bestehender Einstiegskanal ist Instagram.

Ein Link-zu-Buchung-Funnel ist kurzfristig umsetzbar.

Lokale Empfehlungen und Google-Bewertungen sind entscheidend.

### 3.5 Alanya-Fazit

Alanya ist als Pilot geeignet, weil:

Es gibt ein reales, schon aktives Studio mit klarem Schmerzpunkt.

Die Nutzergruppe ist greifbar und lokal erreichbar.

Iterationen können wöchentlich getestet werden.

## 4. Wettbewerb

### 4.1 Existiert die Idee bereits?

Ja, die Grundidee existiert bereits in verschiedenen Formen.

Direkte oder nahe Wettbewerbslogik:

Reservio: Termin-, Klassen- und Zahlungsfunktionen.

Setmore: Online-Buchung, Branding, Reminder, Payments.

Calendly: sehr stark im Scheduling, aber weniger studio-spezifisch für Abos je Kind.

Indirekter Wettbewerb in der Türkei:

Biletino als Event-Plattform mit starker lokaler Präsenz, aber kein Abo-Kern für Kinderkurse.

Social-Media- und Chat-basierte Organisation ohne sauberes Abo-Modell.

### 4.2 Wer hat es wie gut umgesetzt?

Internationale Tools sind stark bei Terminlogik und Zahlungen.

Lokale Event-Plattformen sind stark bei Reichweite und Sichtbarkeit.

Die Lücke liegt bei kinderfokussierter Abo-Logik für Kunststudios vor Ort.

### 4.3 Was müssen wir besser machen?

Kind-zentrierte Abo-Verwaltung statt nur Terminbuchung.

Sofortige Abbuchung bei Anwesenheit, transparent für Eltern.

Warteliste und Kapazität je Kurs klar und simpel.

Sehr einfache mobile Bedienung in 1-2 Klicks.

Lokaler Content-Funnel für Alanya statt generischer SaaS-Ansprache.

### 4.4 Ziel: Nummer 1 in 4 Wochen

Realistische Einordnung:

Das Ziel ist sehr ambitioniert.

Erreichbar nur mit eng fokussiertem Segment: kreative Kinder- und Familienkurse in Alanya.

Erfolg wird über klare KPIs gemessen, nicht über Bauchgefühl.

## 5. Zielgruppe

### 5.1 Primäre Zielgruppe

Admins des Studios.

Trainer.

Eltern und erwachsene Kursteilnehmer.

### 5.2 Sekundäre Zielgruppe

Partner vor Ort (Schulen, Community, lokale Multiplikatoren).

Interessenten aus dem touristischen Umfeld mit temporärem Bedarf.

### 5.3 Nicht-Zielgruppe

Große Enterprise-Schulverwaltungen.

Reine Event-Ticketing-Use-Cases ohne Abo-Modell.

## 6. Nutzen

### 6.1 Nutzer-Nutzen

Weniger Rückfragen zu Reststunden.

Schnellere Buchung und weniger Fehlbelegungen.

Klare Transparenz für Eltern und Trainer.

### 6.2 Wirtschaftlicher Nutzen

Weniger Admin-Zeit pro Woche.

Höhere Kursauslastung durch klare Kapazitätsanzeige.

Weniger No-Shows durch Erinnerungen.

### 6.3 Nutzen für Betreiber

Bessere Planbarkeit.

Mehr Wiederbuchungen.

Besseres Wachstum ohne Chaos.

## 7. Abhängigkeiten und Machbarkeit

### 7.1 Technische Abhängigkeiten

Stabile Web-App mit mobilem Fokus.

Rollen- und Rechtesystem.

E-Mail-Versand für Rechnungen.

### 7.2 Operative Abhängigkeiten

Saubere Kursdaten.

Verbindliche Trainerprozesse für Anwesenheit.

Klare Verantwortlichkeit im Studio.

### 7.3 Gesamtbewertung

Ampel: Gelb-Grün.

Grund: Fachlich klar, aber 4-Wochen-Ziel und x10-Wachstum erfordern strikte Priorisierung.

## 8. Anforderungen Version 1

### 8.1 Hauptprozesse

Rollen: Admin, Trainer, Nutzer.

Abo-Typen: 16, 12, 8, 4, 2, 1.

Abo an Kind gebunden, Reststunden sichtbar.

Kursplan mit Kapazität, Warteliste, Filter.

Sofortige Abbuchung nach Anwesenheitsmarkierung.

### 8.2 Basisfunktionalitäten

Login und Rollenrechte.

Dashboard je Rolle.

Kurssuche und Filter.

Benachrichtigungen.

Datenexport.

### 8.3 Nicht-funktionale Anforderungen

Mobile First.

Mehrsprachig: Türkisch, Englisch, Russisch.

Logging kritischer Aktionen.

KVKK-konforme Datenverarbeitung.

### 8.4 Testbare Akzeptanzkriterien

Buchung in maximal 2 Klicks.

Reststunden sinken sofort nach Anwesenheit.

Warteliste greift automatisch bei Vollbelegung.

Rechnungs-E-Mail wird zuverlässig versendet.

### 8.5 Datenmodell (Kernobjekte)

Nutzer.

Kind.

Abo-Typ.

Abo.

Kurs.

Buchung.

Anwesenheit.

### 8.6 Scope

In Scope V1:

Abo, Buchung, Anwesenheit, Rechnungsmail.

Out of Scope V1:

Komplexe BI.

Vollautomatische KI-Entscheidung.

## 9. Anforderungen Version 2

Online-Payment.

KI-Empfehlungen für passende Kurse.

KI-gestützte Auslastungsprognosen.

## 10. Drei Alternativkonzepte

Reiner Kalender ohne Abo-Engine.

Backoffice-only ohne Kundenbuchung.

Event-Ticketing-Ansatz statt Kurs-Abo.

Bewertung:

Keines der drei Konzepte löst den Kernbedarf so gut wie das gewählte Modell.

## 11. Chancen und Risiken

### 11.1 Chancen

Lokaler First-Mover in der Nische "Kreativstudio + Abo + Kinderfokus".

Schnellere Conversion durch einfache mobile Buchung.

Skalierbare Basis für weitere Standorte.

### 11.2 Risiken und Gegenmaßnahmen

Risiko: Überfrachtung in V1.

Gegenmaßnahme: Strikter Scope.

Risiko: Ziel Nummer 1 in 4 Wochen zu hoch.

Gegenmaßnahme: Wöchentliche KPI-Steuerung und Budgetdisziplin.

Risiko: Datenqualität.

Gegenmaßnahme: Pflichtfelder und klare Prozesse.

## 12. Umsetzungsplan Version 1

### 12.1 Phasen

Woche 1: Datenmodell, Rollen, Kurs- und Abo-Logik.

Woche 2: Buchung, Warteliste, Anwesenheit, Rechnungs-E-Mail.

Woche 3: Tests, Stabilisierung, Feinschliff mobile UX.

Woche 4: Go-Live, Monitoring, Korrekturrunde.

### 12.2 KI-Aufgabenteilung (intelligent)

Analyse und Strukturierung: starkes Reasoning-Modell für Markt- und Risikoanalyse.

Sprach- und Qualitätsprüfung: redaktionelles Modell für klare, einfache Sprache.

Wiederkehrende Datenaufgaben: kosteneffizientes Modell für Klassifikation und Tagging.

## 13. Marke, Branding und Marketing

### 13.1 Positionierung

"Die einfachste Kurs- und Abo-Plattform für kreative Familienangebote in Alanya."

### 13.2 4-Wochen-Marketingplan mit Kostenfokus

Woche 1:

Google Business und Instagram vollständig optimieren.

Bewertungs-Flow mit Stammkunden starten.

Woche 2:

Lokale Kooperationen (Schulen, Cafés, Familiennetzwerke).

Kleine lokale Anzeigen-Tests.

Woche 3:

Offene Probe-Session und Retargeting.

Fokus auf Buchungsrate statt nur Reichweite.

Woche 4:

Budget nur auf Top-Kanäle.

Wöchentliche KPI-Routine etablieren.

Budgetregel:

70 Prozent funktionierende Kanäle.

20 Prozent Tests.

10 Prozent Reserve.

## 14. Qualitätssicherung und Kognitions-Validierung (K1-K6)

### 14.1 K4 Analyse (Pflicht)

Struktur, Logik, Inkonsistenzen und Lücken wurden systematisch geprüft.

Wettbewerbs- und Marktkapitel wurden mit Quellen ergänzt.

Doppelte Listenfehler wurden im Word-Rendering technisch behoben.

### 14.2 K5 Bewertung

Alternativen wurden gegenüber dem finalen Konzept bewertet.

Risiken und Realismus des 4-Wochen-Ziels wurden offen benannt.

### 14.3 K6 Erschaffen

Aus Markt- und Wettbewerbsanalyse wurde ein konkreter Umsetzungsfahrplan abgeleitet.

Skalierungsrahmen für x10 wurde integriert.

## 15. Quellenverzeichnis (ab 2025, Abruf: 12.05.2026)

TÜİK, Hanehalkı BT Kullanım Araştırması 2025 (Sayı 53925): https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53925

TÜİK, Girişimlerde BT Kullanımı 2025 (Sayı 54012): https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54012

TÜİK, İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi (Sayı 57936): https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/57936

TÜİK, Turizm İstatistikleri Q1/2026 (Sayı 58142): https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58142

TÜİK, Hanehalkı Yurt İçi Turizm 2025 (Sayı 53929): https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53929

TÜİK, İstatistiklerle Çocuk 2025 (Sayı 58149): https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58149

KVKK (offizielles Portal): https://www.kvkk.gov.tr/

UN Tourism Data (Update 12.03.2026): https://www.untourism.int/tourism-data

Alanya Belediyesi (offizielles Portal): https://www.alanya.bel.tr/

Antalya Büyükşehir Belediyesi (offizielles Portal): https://www.antalya.bel.tr/

Reservio (Produkt- und Featureseiten): https://www.reservio.com/

Setmore (Produkt- und Featureseiten): https://www.setmore.com/

Calendly (Scheduling- und Produktseiten): https://calendly.com/

Biletino (Türkei Eventplattform): https://www.biletino.com/